| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | Μοσχάτο 15-12-2016 Αρ. πρωτ. Δ.Υ Προς: Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και δημοτικών παρατάξεων Κοιν: 1.Γρ. Δημάρχου 2.κ Γενικό Γραμματέα 3.Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου . |
| --- | --- | --- | --- |
| #### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος: |  |  |  |

ΘΕΜΑ:  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015.

ΣΧΕΤ: Από  29-11-2016 αρ. πρωτ Δ.Υ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα .

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ως κάτωθι τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015,ανα τμήμα  της Διεύθυνσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

- Τμήμα  Τεχνικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το «Βιβλίο Εκτελούμενων Έργων –Μελετών» που τηρείται στη υπηρεσία, για τις μελέτες έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015 και τις τροποποιήσεις αυτού,  συντάχθηκαν ως κάτωθι, μελέτες Έργων ,Υπηρεσιών ,Εργασιών και Προμηθειών:

- ¨Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ‘ΑΓΙΑΞ’Δ.Κ. Ταύρου αρ. μελέτης 1/15 προϋπολογισμού. 320.000,00 Ευρώ.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 16-1-2015 , Ημερομηνία δημοπράτησης 9-10-2015.

Το έργο εκτελείται μετά από 5 παρατάσεις και την υπογραφή  της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στις 14-12-2016 ,ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους 2016.

- ¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου και αντικατάσταση κουφωμάτων 1ου νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μοσχάτου¨. αρ. μελέτης 2/15 προϋπολογισμού. 140.000,00 Ευρώ.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 13-2-2015 , Ημερομηνία δημοπράτησης 7-9-2015.

Το έργο ολοκληρώθηκε στις 26-3-2016.

- ‘Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πάρνηθας

- αρ. μελέτης 4/15 προϋπολογισμού. 73.799,02 Ευρώ. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 25-7-2016, ολοκληρώθηκε εντός του τρέχοντος έτους.

- Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ Δ Κ. Ταύρου αρ. μελέτης 5/15 προϋπολογισμού. 198.500,00 Ευρώ. Ημερομηνία δημοπράτησης 10-11-2015. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 11-2-2016,το έργο ολοκληρώθηκε εντός του τρέχοντος έτους.

- ‘Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ρέματος Προφήτη Δανιήλ στο τμήμα από Λ. Ειρήνης έως Π. Ράλλη.’ αρ. μελέτης 6/15, προϋπολογισμού. 39.999,60 Ευρώ. Ολοκληρώθηκε 28-5-2016 και παρελήφθη 1-7-2016 από την αρμόδια επιτροπή.

- Υγρομόνωση Δώματος 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Ταύρου  (προϋπολογισμού 20.000,00.) 7/15 μελέτη Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 11-9-2015,το έργο ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015.

- Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας 8/15 μελέτη, προϋπολογισμού. 9.999,97 Ευρώ. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 30-11-2015 Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη 29-2-2016 από την αρμόδια επιτροπή.

- Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του δήμου. 9/15 μελέτη προϋπολογισμού 230.000,00Ευρώ.Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 3-3-2016, Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 9-12-2016.

- Εντοπισμός και αποκατάσταση φθορών στις όψεις του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου 1ου Λυκείου Δ.Κ. Μοσχάτου. Προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ.10/15 μελέτη Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 11-9-2015,το έργο ολοκληρώθηκε  εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 28-12-2015.

- Δράσεις Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης Υποέργο (6) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο δημοτικό σχολείο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 3.000,00Ευρώ 11/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015 Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-20115.

- Δράσεις Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης Υποέργο (6) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1οΓυμνάσιο 1ο Λύκειο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 3.000,00Ευρώ 12/15 μελέτη. Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-20115.

- Δράσεις Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης Υποέργο (6) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Δημοτικό σχολείο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 3.000,00Ευρώ 13/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015. Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- Δράσεις Δημοσιότητας Ευαισθητοποίησης Υποέργο (6) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 3.000,00Ευρώ 14/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015 , Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- EX POST Ενεργειακή επιθεώρηση Υποέργο (5) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 5.670,00Ευρώ 15/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015 , Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- EX POST Ενεργειακή επιθεώρηση Υποέργο (5) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1οΓυμνάσιο 1ο Λύκειο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 5.325,16Ευρώ 16/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015 Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- EX POST Ενεργειακή επιθεώρηση Υποέργο (5), της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Δημοτικό σχολείο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 5.138,32Ευρώ 17/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015. Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- EX POST Ενεργειακή επιθεώρηση Υποέργο (5) της Πράξης «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο δημοτικό σχολείο Μοσχάτου του δήμου Μ-Τ.» προϋπολογισμού 4.990,00Ευρώ 18/15 μελέτη. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-9-2015 , Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- Επισκευή κεραμοσκεπής στο 3ο δημοτικό Ταύρου προϋπολογισμού 9.446,40Ευρώ 19/15 μελέτη. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 10-12-2015,  Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 23-12-2015.

- Υπηρεσίες υποστήριξης του  δήμου Μοσχάτου –Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του δήμου Μοσχάτου –Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση. προϋπολογισμού 18.450,00Ευρώ 20/15 μελέτη. Έχει ολοκληρωθεί η Α φάση.

- Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος στο χώρο κοινοχρήστου πρασίνου (Κ.Π.153) που περιλαμβάνει το πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων με εφαρμογή του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου. προϋπολογισμού 17.220,00Ευρώ 21/15 μελέτη.

Έργα που είχαν ξεκινήσει το 2014 και ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2015 .

|  | - ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |  | ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ |  | ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ | ΠΟΣΟ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ |  | ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΌ - ΕΩΣ) |
| 1 | 376501 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 |  | 2.197.106,88 € |  |  | 516.294,84 € |  | 435.966,24 € | 80.328,60 € |  | 30/06/2015 - 31/08/2015 |
| 2 | 373726 | ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ |  | 248.183,97 € |  |  | 60.434,27 € |  | 0,00 € | 60.434,27 € |  | 29/06/2015 - 08/09/2015 |
| 3 | 356927 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 |  | 266.782,03 € |  |  | 165.808,59 € |  | 145.420,10 € | 20.388,49 € |  | 28/07/2015 - |
| 4 | 359710 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2014 |  | 235.096,73 € |  |  | 135.439,96 € |  | 43.763,07 € | 91.676,89 € |  | 04/08/2015 - |
| 5 | 380069 | ΑΤΤΙΚΗ 2007 - 2013 |  | 1.071.531,03 € |  |  | 551.618,45 € |  | 473.374,98 € | 78.243,47 € |  | 01/07/2015 - 02/09/2015 |
| 6 | 356926 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2014 |  | 367.418,46 € |  |  | 162.170,89 € |  | 74.252,10 € | 87.918,79 € |  | 24/07/2015 - |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 4.386.119,10 € |  |  | 1.591.767,00 € |  | 1.172.776,49 € | 418.990,51 € |  |  |

Αναλυτικά σας αναφέρω για τα έργα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα :

- MIS 380069,  με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ»

Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015,και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 14-6-2016.

- MIS 373726 και τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑΥΡΟΥ» Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016, ημερομηνία περαίωσης 14-6-2016.

- MIS 356926 με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016, ημερομηνία περαίωσης 30-11-2015.

- MIS 357340 με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο   Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016, ημερομηνία περαίωσης 14-6-2016.

- MIS 357310 με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ου Λύκειο   Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 10-12-2015

- MIS 356927 με τίτλο «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο- 1ο Λύκειο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου» Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 10-12-2015.

- MIS 399395, (1ου Εξαμήνου 2015)   με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου» του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και στον άξονα προτεραιότητας «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής». Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 8-7-2015.

- MIS 376501, και τίτλο «ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου στην κατηγορία με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων»

Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2015 και κατασκευάστηκε έργο αξίας 1.442.067,43 ευρώ μέσα στο 2015, ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 23-6-2016.

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.» προϋπολογισμού 48.999,90 ευρώ, Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 13-5-2015, Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 13-11-2015.

- «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 293.686,34 ευρώ, Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 3-6-2015, Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης 1-12-2016.

- Με την υπ’αριθμ.9/14 μελέτη, «Προμήθεια των υλικών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας) και των εργασιών της τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του δήμου» » προϋπολογισμού 185.000,00 ευρώ, Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 25-9-2014 .Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015 ,ημερομηνία περαίωσης 7-5-2015.

  - Ελ. Βενιζέλου και Πλωμαρίου,

  - Έβρου,

  - Πλατείας Μεταμορφώσεως,

  - Πίνδου και Ελευθερίας,

  - Ο.Τ. 16 (Αγ. Παντελεήμονας),

  - Μεταμορφώσεως και Κωνσταντινουπόλεως,

  - Κηφισού και Ουρανίας,

  - Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου,

  - Παναγίτσας,

  - Αγίας Σοφίας,

  - Ναυάρχου Νοταρά,

  - Τεώ,

  - Αναξαγόρα,

  - Μακεδονίας,

  - Εσταυρωμένου,

  - Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων,

  - Πλαστήρα,

  - Αθηνάς 1 και 2 και

  - Δύο παιδότοπους στον πεζόδρομο της οδού Θεσσαλονίκης

- Σύμφωνα με την παραπάνω προμήθεια υπάλληλοι της υπηρεσίας επέβλεψαν τις εργασίες σε 24 παιδικές χαρές και παιδότοπους του Δήμου, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ανακατασκευές, όπως και συμπλήρωση- πιστοποίηση των οργάνων και δαπέδων για την ασφαλή λειτουργία τους.

- Με την 13/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Ά ΒΑΘΜΟΥ.», υπογράφηκε η από 22-4-2015 Σύμβαση, (αρ. πρωτ. 9694) , Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2015.

Με την Σύμβαση αυτή καθαρίστηκαν 1680 φρεάτια υδροσυλλογής του δήμου , έγιναν Αποφράξεις αγωγών ομβρίων, ο καθαρισμός της διόδου στην παραλία στο ύψος της οδού Καποδιστρίου. Έγινε η αντικατάσταση στον συνδετήριο αγωγό ομβρίων στην συμβολή των οδών Πλάτωνος & Θερμοπυλών .

- Με την 8/15 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο  «Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας», πραγματοποιήθηκαν 1.187,27 τ.μ. διαγραμμίσεων (πεζοδιαβάσεις).

- ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- 93/2015 «Προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» προϋπολογισμού 6998,70 ευρώ, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 5-11-2015 .

- 64/2015 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» προϋπολογισμού 46.000,00 ευρώ, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-11-2015 .

- 92/2015  «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στις αίθουσες των σφαγείων του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» προϋπολογισμού 6974,10 ευρώ, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3-11-2015 .

- 89/2015  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τους εργαζόμενους του δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» προϋπολογισμού 15.941,42 ευρώ, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19-10-2015 .

- 86/2015   «Προμήθεια (4) τεσσάρων περιπτέρων» προϋπολογισμού 19.680,00 ευρώ, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 6-11-2015 .

- 68/2015  «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού» προϋπολογισμού 19.992,42 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18-6-2015 .

- 65/2015   «Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης ,δημοτικών γυμναστηρίων –γηπέδων και δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 24.997,06 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 9-6-2015 .

- 57/2015   «Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού 2015» προϋπολογισμού 39.981,15 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14-5-2015 .

- 45/2015   «Προμήθεια Λαμπτήρων – φωτιστικών σωμάτων & ηλεκτρολογικού υλικού 2015» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21-4-5-2015 .

- 44/2015   «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στα σχολικά κτίρια της Δ.Κ Μοσχάτου (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, νηπιαγωγεία και 3ο,4ο,5ο,6ο δημοτικά σχολεία» προϋπολογισμού 11.165,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 1-4-2015 .

- 44/2015   «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στα σχολικά κτίρια της Δ.Κ Ταύρου (1ο,3ο,4ο,5ο νηπιαγωγεία και 3ο,4ο δημοτικά Ταύρου» προϋπολογισμού 7.160,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 1-4-2015 .

- 29/2015   «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 20-2-2015 .

- 25/2015   «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή γραφείου» προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 7-5-2015 .

- 62/2015  «Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε διάφορους δρόμους του δήμου.» προϋπολογισμού 9.963,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 20-2-2015 .

- 13/2015   «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 6.729,00 ευρώ,  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 4-5-2015 .

- 13/2015 «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 5.831,00 Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 25-2-2015

- 95/2015 «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού μηχανήματος» προϋπολογισμού 500,00 ευρώ .Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 22-11-2015.

- 82/2015  «Αντικατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε σχολεία του δήμου.» προϋπολογισμού 2.983,24 ευρώ .Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21-09-2015.

- ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ενδεικτικά αναφέρω:

- Αναγόμωση και έλεγχος πυροσβεστήρων CO2 Πολιτιστικού Κέντρου.

- Επισκευή των θυρών bus με αντικατάσταση του μηχανισμού των εσωτερικών θυρών της εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

- Αντικατάσταση της οθόνης (display matrix) εγκατάστασης του ανελκυστήρα του κτηρίου του Δημαρχείου.

- Απαιτούμενες εργασίες για την έκδοση πιστοποιητικού από τον φορέα ελέγχου για την εγκατάσταση του ανελκυστήρα του κτηρίου του Γυμναστηρίου (Μιαούλη 60).

- Προμήθεια και εγκατάσταση μπουτόν πανικού και δύο φαροσειρήνων πυρανίχνευσης στο κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου επί των οδών Ποσειδώνος και Καποδιστρίου.

- Προμήθεια και εγκατάσταση  καινούργιων πυροσβεστικών σωλήνων  σε Πυροσβεστικές φωλιές στα κλειστά Γυμναστήρια του Μοσχάτου στα πλαίσια του ελέγχου για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας στο κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου.

- Προδιαγραφές για την ετήσια συντήρηση  και επισκευή του υδραυλικού ανελκυστήρα του Δημαρχείου του Ταύρου.

- Αποκατάσταση υδραυλικών προβλημάτων στο χώρο του πινγκ-πονγκ.

- Αποκατάσταση υδραυλικών προβλημάτων στα σχολεία Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

- Αποκατάσταση υδραυλικών προβλημάτων σε δημοτικά κτίρια.

- Παρακολούθηση συστημάτων συναγερμού κτιρίων του Δήμου από κέντρο λήψης σημάτων.

- Προμήθεια θυροτηλεόρασης Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

- Συντήρηση Υποσταθμών μέσης τάσης.

- Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου κτιρίου Δημαρχείου .

- Επιπλέον ,

Το Γραφείο Η/Μ

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες σχολείων και δημοτικών κτιρίων.

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και σε υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού.

- Επισκευές φωτιστικών σε πάρκα – πλατείες –πεζοδρόμους αλλά και στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού ,παρεχόμενο από την ΔΕΗ.

- Συντηρήσεις φωτισμού σχολείων, δημοτικών κτιρίων, Γυμναστηρίων.

- Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεις υδραυλικών σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Συντήρηση- καθαρισμός ,υδρορροών σε σχολικά κτίρια, δημοτικά κτίρια & γυμναστήρια.

- Επιπλέον ,

- Χορηγήθηκαν 87 βεβαιώσεις αρίθμησης ακινήτων

- Χορηγήθηκαν 12 βεβαιώσεις μετονομασίας οδών

- Χορηγήθηκαν 32 Άδειες εκσκαφής σε Ο.Κ.Ω..

- Έγιναν επιμετρήσεις σε 50 επαγγελματικούς χώρους ,για τον επιμερισμό των Δημοτικών τελών.

- Καθαίρεση με ίδια μέσα 65 διαφημιστικών πινακίδων επίστυλων και πολλών μικρότερων, οι οποίες ήταν ανηρτημένες σε διάφορα σημεία ( δένδρα, στύλους δημοτικού φωτισμού, στύλους Ο.Κ.Ω. περιφράξεις οικοπέδων και λοιπά.

- Αυτοψίες σε 18 περίπτερα ,στο δήμο για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.

- Αυτοψίες και σύνταξη εκθέσεων για την κοπή δένδρων .

- Τμήμα  Έργων Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

1. .Συντήρηση σε Σχολικά κτίρια - Νηπιαγωγεία - Παιδ. Σταθμούς

- Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών κτιρίων (εσωτερικά όλες οι αίθουσες των 3ου Γυμνασίου, 2ου Δημοτικού, 1ου Νηπιαγωγείου ΔΚ Μοσχάτου, περίφραξης 4ου Νηπιαγωγείου Ταύρου, κερκίδων και κιγκλιδωμάτων 4ου Δημοτικού Ταύρου, καθώς και μεμονωμένες αίθουσες, πόρτες και χώροι των 1ου, 4ου – 5ου Δημοτ., 3ου Νηπιαγωγείου, 3ου και 4ου Παιδικού Σταθμού, στύλων φωτισμού 3ου Γυμνασίου Μοσχάτου , 2ου Λυκείου ΔΚ Μοσχάτου, 1ου, 3ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων, Λυκείου,1ου Νηπιαγωγείου ΔΚ Ταύρου κλπ.

- Εργασίες αποκατάστασης οροφών (3ο Γυμν., 1ο Δημ. ΔΚ Μοσχάτου, 3ο Δημ. Ταύρου), ενοποίηση αιθουσών στο Λύκειο Ταύρου, διαμόρφωση προαύλιων χώρων, αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων, αντικατάσταση κεραμιδιών (2ο Δημ. Ταύρου κλπ), αποκατάσταση μόνωσης κλπ.

και γενικά έγιναν τοπικές επεμβάσεις συντήρησης σε όλα τα σχολικά κτίρια, όσον   αφορά σε:

- Ξύλινες κατασκευές (πόρτες, ντουλάπια, ράφια, κουρτινόξυλα, όργανα, αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων- διαδραστικών πινάκων, καρεκλάκια , τραπέζια, όργανα παιδικών χαρών κλπ )

- Μεταλλικές κατασκευές (τοποθέτηση καναλιού απορροής ομβρίων, κατασκευή μεταλλικών σχαρών, πόρτες, κάγκελα και γενικά περιφράξεις, σιδεριές, μπασκέτες, καλάθια αχρήστων, προστατευτικά κουτιά μετρητών, περίφραξη, κλειδαριές, αλουμίνια, μεταλλικά χωρίσματα κλπ )

- Χρωματισμοί (συντήρηση ξύλινων κατασκευών, τοπικοί χρωματισμοί τοίχων–συνθήματα, μεμονωμένων αιθουσών, γραφείων, αποκατάσταση από υγρασίες με χρήση ικριωμάτων ή μη κλπ )

2. Συντήρηση των αθλητικών χώρων (Γυμναστήρια, Γήπεδα)

- έλεγχος και αντικατάσταση φθαρμένων κερκίδων (γήπεδα Φωστήρα, Αίαντα, Μοσχάτου)

- κατασκευή πάγκων με στέγαστρο, διαιτητών και ομάδων στο γήπεδο του Φωστήρα

- επισκευές σε πλακάκια, πόρτες, κλειδαριές, κλπ.

- Βάψιμο – συντήρηση γηπέδων (κερκίδες Φωστήρα, αποδυτήρια κλποί χώροι)

- συντήρηση - επισκευή οργάνων γυμναστικής

- εργασίες για τη διαμόρφωση γηπέδων, όπως αφαίρεση ιστών φωτισμού, αφαίρεση μπασκετών κλπ

3. Συντήρηση δημοτικών κτιρίων (ΚΑΠΗ Ταύρου, Μουσική γωνιά, Ωδείο, ΚΕΠ Ταύρου, Πολιτιστικό , Δημαρχείο κλπ)

- ανακαίνιση χρωματισμών κτιρίου Δημαρχείου ΔΚ Ταύρου (εξωτερικό χώρο - κύρια είσοδος και σε γραφεία εσωτερικά, αποκατάσταση οροφής ), καθώς και σε γραφεία του Δημαρχείου (Μοσχάτο)

- ξύλινες κατασκευές (πόρτες, κλειδαριές κλπ)

- μεταλλικές κατασκευές (πόρτες, παράθυρα, κλειδαριές κλπ)

- χρωματισμοί

4. Συντήρηση Παιδικών χαρών

- επισκευή οργάνων

- επισκευή περίφραξης

- χρωματισμοί

και επί πλέον,

- Δημιουργία παιδικής χαράς στην οδό Ελ. Βενιζέλου ΔΚ Ταύρου (εκσκαφές - διαμόρφωση του χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, δάπεδα, διαμόρφωση παρτεριών κλπ)

5. Συντήρηση πάρκων – πλατειών – θερινών σινεμά

- παγκάκια, χρωματισμοί , κατεστραμμένοι ιστοί, πίλαρ, οικοδομικές εργασίες όπως εκσκαφές, κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα κλπ, για την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης, κλπ)

- Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών

Διαμορφώθηκαν:

- Ο πεζόδρομος:  της οδού Ευβοίας στο Μοσχάτο,

- Οι κοινόχρηστοι χώροι Προσφυγικών πολυκατοικιών, όπως ο διάδρομος προσφυγικής πολυκατοικίας της οδού Αθανασίου Διάκου στον Ταύρο, της πολυκατοικίας οδού Σολωμού  στον Ταύρο,  πολυκατοικίας οδού Καποδιστρίου στον Ταύρο.

  - προμήθεια και αποκατάσταση σχαρών φρεατίων ομβρίων , τα οποία είχαν κλαπεί,

  - αποκατάσταση σε τοπικές φθορές πεζοδρομίων με αντικατάσταση πλακών , κρασπέδων, εκρίζωση κορμών, διαμόρφωση εσοχών για κάδους, κλπ (πεζόδρομος οδού Λαγκαδίων, Πηλίου, στη ΔΚ Μοσχάτου, κλπ)

  - ανακαίνιση χρωματισμών παρτεριών (οδός Φλέμιγκ κλπ)

  - αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με εφαρμογή ψυχρού ασφαλτομίγματος,

  - αποκατάσταση επικινδύνων φρεατίων, σε πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα, αλλά και φρεατίων τύπου Τ (καθ' όλο το μήκος της οδού Χρ. Σμύρνης κλπ)

  - συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις, κολονάκια)

  - κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ

- Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από το προσωπικό του τμήματος Αυτεπιστασίας, κατόπιν προμήθειας υλικών , το κόστος των κυριότερων από αυτά επιμερίζεται σε :

- προμήθεια οικοδ. Υλικών (πλάκες, τσιμέντο, 3Α, άμμο, ασβέστη κλπ) 15.000,00 €

- προμήθεια χρωμάτων :8.000,00 €

- προμήθεια μαδεριών για εξέδρες γηπέδων.

- προμήθεια λαμαρινών (για πάγκους Γηπέδου Φωστήρα ).

- Τμήμα  Υπηρεσίας Δόμησης

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ  που αφορούν τις παρακάτω υποθέσεις :

- Άρση απαλλοτρίωσης ακινήτων στο Ο.Τ. 68 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου :

  - Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Κακλαμάνος και Υιοι Α.Ε.Β.Ε.» (αρ.πρωτ. 4740/26–02-2015)

  - Προσφυγή των Αθανασίου Κακλαμάνου, Γεωργίου Κακλαμάνου & Ευάγγελου Κακλαμάνου (αρ. πρωτ. 4739/26-2-15)

  - Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Κακλαμάνος και Υιοι Α.Ε.Β.Ε.» (αρ. πρωτ.  4742/26-2-2016)

  - Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Κακλαμάνος και Υιοι Α.Ε.Β.Ε.» (αρ. πρωτ. 4743/26-2-2016)

- Αίτηση - προσφυγή  Ελένης Μπέσσα, Αικατερίνης Καρυστινού , Ιορδάνη Ρεβυθά & Μαρίας Οικονόμου που αφορά σε άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 79Α της Δ.Ε. Μοσχάτου. (αρ. πρωτ. 9781/04–09–2015)

- Αίτηση - προσφυγή  των Χατζηπαύλου Αχιλλέα & Χατζηπαύλου  Δημητρίου, σχετικά με ρυμοτομική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε με το από 7-2-1980 Π.Δ. (ΦΕΚ 165Δ’/11-3-1980) σε ακίνητο στο Ο.Τ. 3 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. πρωτ. 31248/9-12-2015)

- Διαβίβαση νεώτερων στοιχείων σχετικά με διαδικασία άρσης απαλλοτρίωσης σε ακίνητο της εταιρείας «ΔΟΜΗΣΙΣ Α.Ε.» και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο ΚΠ 219, της περιοχής «Ελαιώνα» Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, σε εκτέλεση της με αρ. 2067/2009 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών .(αρ. πρωτ.  31093/23-11–2015)

- Προσφυγή - αίτηση των κ. κ. Παπαϊωάννου Σπυρίδωνος και Παπαϊωάννου Γεωργίου περί ακύρωσης της Απόφασης με αρ. πρωτ. 105365 (πράξη Φ. 55/2011)του Περιφερειάρχη Αττικής, σχετικά με _ πράξεως προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών κειμένων στο Δήμο Μοσχάτου επί της οδού Περιβολίων, στο Ο.Τ. 156 (αρ. πρωτ. 4496/24–2–2015)

- Προσφυγή  Αρετάκη Κυριάκου , Αρετάκη Μιχαήλ κ.λπ.  για ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης να άρει την πολεοδομική απαλλοτρίωση ακίνητου ευρισκομένου στη Δημοτική Ενότητα Μοσχάτου  (αρ. πρωτ. 9689/22–04–2015)

- Αποστολή στο ΥΠΕΝ, θεματικών χαρτών και πινάκων με τους εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου & της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου για τους οποίους : α) εκκρεμεί η συντέλεση της απαλλοτρίωσης, β) εκκρεμεί η υλοποίηση των προβλεπόμενων έργων υποδομής ή γ) έχει προκύψει μετατροπή σε οικοδομήσιμους χώρους μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, σε  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παρ.1 του Ν.4315/2014 : «Υποχρεώσεις δήμων - Ψηφιακή καταγραφή»  (αρ. πρωτ. 707/6-11-2015)

- Έλεγχος σε συνεργασία με  τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, για την υποβολή ενστάσεων και συμπληρωματικών δηλώσεων, των αποσπασμάτων των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου, τα οποία απεστάλησαν στο Δήμο (αρ. πρωτ.8850/7-4-2015) για τα ακίνητα των Δήμων Μοσχάτου και Ταύρου.

- Εισήγηση για «τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση του Ο.Τ. 129 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου», κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 21863/1-9-2015 αίτησης Κων/νου Τριάντη, Ελένης Τριάντη κλπ, για άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 248/2015).

- Έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών για την για έκδοση αδειών και αδειών δόμησης  ,εκδόθηκαν 19 Άδειες Δόμησης.

- 76 «Εργασίες του άρθρου 4 παρ.3 Ν. 4067/12 ΦΕΚ 79Α/9-4-12»(48ωρες άδειες).

- 29 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

- Εκδόθηκαν 223 βεβαιώσεις χρήσεις γης .

- Συντάχθηκαν 22 Αποφάσεις επιβολής προστίμου για Αυθαίρετες κατασκευές.

- Συντάχθηκαν 41 Διαγραφές προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ,λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13.

- Συντάχθηκαν 10 Άρσεις κυρώσεων λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13.

- Συντάχθηκαν  17 Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών.

- Εκδόθηκαν 6 Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευών.

- Τμήμα  Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων

- ΜΕΛΕΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-–ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- 26/2015  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης  2015» προϋπολογισμού 73.531,37 ευρώ.

- 6/2015  «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων Έργου» προϋπολογισμού 145.000,00 ευρώ.

- 27/2015  «Προμήθεια καυσίμων κίνησης  ,θέρμανσης και λιπαντικών 2015» προϋπολογισμού 506.835,75 ευρώ.

- 89/2015  «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας» προϋπολογισμού 5.244,97

- Τμήμα Τεχνολογιών- Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Εγκαταστάσεις – αναβαθμίσεις προγραμμάτων εφαρμογών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ).

- Μεταφορές θέσεων & τοποθετήσεις Η/Υ.

- Επισκευές – συντηρήσεις Η/Υ και δικτύων.

- Σύνταξη μελετών.

- Ενημέρωση στοιχείων στον «Κόμβο Διαλειτουργικότητας».

- Ενημέρωση – Διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.

- Εξυπηρέτηση – βοήθεια συναδέλφων σε προβλήματα χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ.

- Κατάρτιση Μητρώου Αρρένων.

- Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων.

    - Κατάρτιση τελικών πινάκων πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού.

    - Καταχώρηση – Ανάκληση αποφάσεων και Διαχείριση του προγράμματος «Διαύγεια».

- Διαχείριση Τεχνικού παραρτήματος, του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

- Συντονισμό στο πρόγραμμα «Ψηφιοποίησης δεδομένων στους 325 ΟΤΑ».

- Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων ανά δίμηνο.

- Παραλαβή – Ενημέρωση – Διεκπεραίωση του «Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT), κατά την διαδικασία των εκλογών».

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του κεντρικού διακομιστή (server).

- Διαχείριση των e-mail του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

- Αντικατάσταση μελανοταινιών – γραφιτών  και γενικότερα αναλωσίμων εξοπλισμού ΤΠΕ.

Εκτός των ανωτέρω οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε Επιτροπές

1.Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με την υπ’ αριθμό. 67/9-3-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών με την 108 & 141 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής

3. Επιτροπή Διενέργειας Παροχής Υπηρεσιών με την 84/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών για το έτος 2015 με την υπ’αρίθμ. 542/2015 απόφαση Δημάρχου.

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός